特　記　事　項

１　業務箇所

市町村名

佐久市

２　業務内容

| 業務 | 業務内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 点検業務 | 橋梁定期点検 市道橋６７橋 林道橋 １橋 | 別添図の 有・無 |

３　業務期間

・本業務の履行期間は設計書鑑に記載のとおりとする。

４　成果品

| 点検業務 | 報告書１部（市道橋１部・林道橋１部） |
| --- | --- |

５　業務委託をするにあたっての条件等

| 項 目 | 内 容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 別紙特記仕様書のとおりとする。 |  |

６　技術者の配置について

・配置技術者の要件は、入札公告に記載のとおりとする。

長野県道路橋定期点検要領（令和7年4月　長野県建設部道路管理課）の

「３．定期点検の体制」でいう「道路橋の点検を適正に行うために必要な知識

及び技能を有する者」については、下表を参考とする。

| 道路橋に関する相応の資格または相当の実務経験を有すること | ○資格について 技術士（科目指定） 認定技術管理者（該当部門） 国土交通省登録技術資格者（該当施設） ○実務経験・専門知識について 該当業務実務経験10年以上を有すること |
| --- | --- |
| 道路橋の設計、施工、管理に関する相当の専門知識を有すること |  |
| 道路橋の点検に関する相当の技術と実務経験を有すること |  |

・ただし、担当技術者とは、別紙＜特記仕様書＞にある、「橋梁点検員」をいう。

＜　特　記　仕　様　書　＞

第１　適用

本特記仕様書は、「令和７年度　国補道路メンテナンス事業　橋梁定期点検業務」に適用する。また、本特記仕様書は、「設計・測量・調査業務委託関係集（令和7年4月1日一部改定 長野県建設部）」及び「長野県森林土木調査等業務仕様書」を補完し、特記仕様書に明記なき不明な事項は監督員と協議するものとする。

第２　業務管理

受注者は委託契約書、設計図書、本特記仕様書、業務打合せ書及び関係法規を尊重し、佐久市（佐久市建設工事事務処理規程第23条により指定する職員「以下監督

員という。」）の指示を受け正確に業務を履行しなければならない。

第３　業務の範囲

別添位置図を参照のこと。

第４　業務目的

本業務は、佐久市２１１号橋ほか６６橋及び林道橋１橋の点検を「長野県道路橋定期点検要領」及び「林道施設個別施設計画」に基づき実施し、健全性の診断および点検結果を記録することを目的とする。（林道施設庁寿命化マニュアル（平成２８年度林野庁整備課））

第５　点検条件

２１１号橋ほか６６橋及び林道橋１橋

本業務における設計条件は、下記内容を想定している。なお、現場条件等により設計条件が変更になった場合は変更の対象とする。

１　機械経費

・橋梁点検車を使用する。（単価については、「建設物価2025.6月号　Ｐ807関東①」を採用しているので注意すること。）

２　安全費

・交通誘導員を配置する。

安全費＝直接人件費×安全比率（13.5％）として率計上している。

なお、点検にあたり現場の安全管理に必要な経費（保安施設）については、業務着手時に監督員と打合せを行うこと。

３　印刷製本費（円・1冊）＝（（10-0.5Ｘ）（％）×直接人件費（円））／6

Ｘ：直接人件費（百万円（小数点第2位（3位以下四捨五入））

直接人件費の上限は1千万円とし、その際の費用の上限・下限をそれぞれ80,000円、10,000円とする。印刷製本費は整数止めとする。（小数第1位を四捨五入）

４　ロープアクセスによる橋梁点検（林道橋）

第６　業務概要

１　定期点検

(1)　計画準備

業務計画書作成、部材番号図の作成及び修正を行う。

(2)　現地踏査

橋梁定期点検に先立って現地踏査を行い、橋梁の変状（劣化・損傷等）程度を把握するほか、橋梁の立地環境、交通状況、交通規制の要否、近接手段等について現場の概況の調査記録（写真撮影含む）を行う。

(3)　関係機関との協議資料作成

橋梁定期点検において必要な関係機関との協議用資料、説明用資料の作成及び必要な資料等の収集を行う。

(4)　定期点検

「長野県道路橋定期点検要領」に基づき、橋梁点検車、高所作業車、点検用足場、あるいは梯子等を用いて、橋梁点検を近接目視にて行うとともに、点検対象部材の部材単位での健全性の診断と橋梁毎の健全性の診断を行う。また、必要に応じて橋梁台帳の記載事項を補完するために現地計測を行う。

なお、点検作業に携わる人員のなお、点検作業に携わる人員の名称及び作業内容は次のとおりである。

ア　橋梁点検員：橋梁点検員は、点検作業班を統括し、安全管理について留意して、作業員の行動を掌握するとともに、点検補助員との連絡を密にして点検漏れ等のないように点検調査を実施・管理し、部材単位の変状の判定を行う。

イ　点検補助員：点検補助員は、橋梁点検員の指示により、点検作業の補助を行う他、点検車歩廊部（油圧屈伸式にあっては点検作業台）の移動操作、点検車運転員及び交通整理員との連絡・調整を行う。必要に応じて、ロープアクセス技術を活用して写真撮影、スケッチ等を行うこともある。

(5)　点検調書作成

点検結果をもとに、「長野県道路橋定期点検要領」別紙６（点検表記録様式（その１）～（その５））に基づき点検調書を作成する。この際の損傷度評価は、「定期点検要領」別紙６点検表記録様式（その４－１～３）及び付録－１橋梁点検シートの判断基準による。

(6)　報告書作成

点検業務の成果として、作成した資料や点検調書等のとりまとめを行う。なお、点検調書等は橋梁修繕管理システムに入力することによりデータ作成を行うものとする。

(7)　打合せ

打合せは、業務着手時、中間及び成果品納入時に行う。なお、各作業段階での確認、随時打合せ等はこれらに含まれるものとし、変更対象としない。

第７　貸与資料

既存成果および必要な資料は貸与するものとする。また、貸与する資料等は使用後又は業務終了後に速やかに返納すること。

第８　その他

１　現地作業等のため第三者の土地に立ち入り、又は一般の交通に支障を及ぼす等第三者に損害を与えるおそれのあるときは、受託者は、予め監督員と詳細にわたって打合せを行うものとする。また、監督員の承諾なくして第三者に損害を与えたときは、受託者において解決するものとする。

２　現地への立入範囲及び時期については、事前に監督員と協議を行い、了解を得るとともに、関係地権者並びに地区関係者への連絡も行うものとする。

３　佐久市橋りょう長寿命化修繕計画（令和７年３月改定）に基づき、道路橋の点検において新技術の活用を検討し、協議するものとする。

４　その他詳細な事項並びに本業務の遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うこととする。

５　旅費交通費の計上に用いる運転距離は変更対象としない。

第９　成果品

成果品について、以下によりとりまとめるものとする。

・点検報告書

・長野県道路橋定期点検要領に定める様式

・橋梁修繕管理システムデータ

・部材番号図のオリジナルデータ

第10　備考

本業務で用いる積算基準及び標準歩掛は、行政情報センター各、合庁の行政情報コーナー等に配置しています。また、長野県道路橋定期点検要領及び橋梁修繕管理システムマニュアルについては以下のURLから確認できます。

[長野県HP]　　https://www.pref.nagano.lg.jp/michikanri/1506douroshisetsutenkenyoryo.html